| اللوائح والأنظمة لسياسة تصحيح وضع مبنى قائم |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | مرجع السياسة | توضيحات |
| 1 | كود البناء السعودي |  |
| 2 | الدليل الموحد لاشتراطات رخص البناء |  |
| 3 | التعاميم الوزارية |  |

| المستندات المطلوبة لسياسة تصحيح وضع مبنى قائم |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | اسم المستند | توضيحات (رقم البند ) |
| 1 | صورة الصك | 2 |
| 2 | تقرير مساحي في القطاع مع منسوب | 3 |
| 3 | مسودة رخصة بناء يتم اعدادها من قبل المكتب الهندسي | 5 |
| 4 | شهادة تحمل | 30 |
| 5 | صورة لواجهة المبنى | 34 |
| 6 | تقرير فني | 44 |
| 7 | مخطط الأمن والسلامة | 72 |
| 8 | خطاب توجيه | 76 |
| 9 | الموقع العام | 79 |
| 10 | المخطط المقترح بعد التعديل | 82 |
| 11 | مخطط الوضع القائم | 84 |
| 12 | صورة الرخصة القديمة | 86 |
| 14 | شهادة اعتماد المكتب في بوابه سلامه للدفاع المدني | 109 |

| اسم السياسة: تصحيح وضع مبنى قائم |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | خطوات تنفيذ العملية (الاجراءات) | المسؤول | المهمة | المنصة/ النموذج | متوسط الفترة الزمنية |
| 1 | تظهر المعاملة في شاشه التوزيع بعد رفع المستفيد للطلب | الموزع | توزيع المعاملات | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | __ |
| 2 | يتم فرز المعاملات على حسب نوع المشروع | الموزع | فرز المعاملات | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 5 دقائق |
| 3 | يتم توزيع المعاملات على مهندسين القسم | الموزع | توزيع المعاملات | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 5 دقائق |
| 4 | يتم التدقيق والمراجعة من قبل المهندسين للمعاملة | المهندس المدقق | تدقيق ومراجعة | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 15 دقيقة |
| 5 | في حال وجود ملاحظات يتم ارجعاها للمكتب الهندسي | المهندس المدقق | تدقيق ومراجعة | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 5 دقائق |
| 6 | في حال اكتمال الوثائق ومطابقتها للاشتراطات تحال للمشرف للاعتماد | المهندس المدقق | إحالة المعاملة للمشرف | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 5 دقائق |
| 7 | يتم مراجعه المعاملات من قبل المشرف | المشرف | مراجعة | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 10 دقيقة |
| 8 | وفي حال كانت مطابقة للاشتراطات يتم اعتمدها بشكل نهائي | المشرف | اعتماد المعاملة | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 5 دقائق |
| 9 | في حال وجود نقص او عدم اكتمال المرفقات يتم ارجعها للمهندس المدقق مره أخرى للمراجعة | المشرف | ارجاعها للمهندس | بوابة أنظمة الأمانة – منصة التصاريح الموحدة (UPS) | 10 دقيقة |

| مخطط سياسة: تصحيح وضع مبنى قائم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المستفيد | الموزع | مهندس مدقق | المشرف |
| تعديل إصدار المعاملة تم الاطلاع | تظهر المعاملة في شاشه التوزيع بعد رفع المستفيد للطلب يتم فرز المعاملات على حسب نوع المشروع يتم توزيع المعاملات على المهندسين في القسم | في حال وجود ملاحظات يتم ارجاعها للمكتب الهندسي في حال اكتمال الوثائق ومطابقتها للاشتراطات تحال للمشرف للاعتماد يتم التدقيق والمراجعة من قبل المهندسين للمعاملة | في حال وجود نقص او عدم اكتمال المرفقات يتم ارجاعها للمهندس المدقق مره أخرى للمراجعة وفي حال كانت مطابقة للاشتراطات يتم اعتمدها بشكل نهائي يتم مراجعة المعاملات من قبل المشرف |